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СМР с предмет „Дейности за намаляване на енергоемкостта на производствените помещения, използвани от „Лесилмаш” ЕООД”, в рамките на проект BG16RFOP002-6.002-0433-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“


Техническа спецификация и минимални изисквания 


Количество, обем и описание на работите:

1. Поставяне на сандвич панели с топлоизолация от PUR (полиуретан)

Количество: 765 кв.м. 
Минимална дебелина: ≥  60 мм
Коефициент на топлопроводност: λ ≤ 0.022
Реакция на огън: клас D (или по-висок)


2. Поставяне на прозорци и врати 

Количество: 370 кв.м.
Рамка от PVC
Профил: с три или повече камери (минимум трикамерен профил) 
Обобщен коефициент на топлопреминаване: 1.4 W/m2K (или по-добър)

*Посочените количества работи са максимални, изчислени на база наличните чертежи на сградата, възможни са отклонения, като ще бъде разплатено на база реално извършената, отчетена и приета работа.

При изпълнението на СМР трябва да се спазва приложимото законодателство, вкл. ЗУТ, Закон за безопасни условия на труд, Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.) и др.
Максималният срок за изпълнение е 9 месеца. Дейностите не могат да бъдат изпълнени по-късно от срока на договора за безвъзмездна помощ, който е 21.07.2023.
Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи: мин. 5 години.
Офертите трябва да съдържат: информация за вида и количеството работи, които ще бъдат извършени, включително описание съгласно изискуемите параметри, единични и обща цена за изпълнение, срок за изпълнение, гаранционен срок и начин на плащане.
Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена” като работата ще бъде възложена на оферента, предложил най-ниска обща цена за изпълнение.
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